Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 21.05.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 8:20 fino alle 09:50 Gantt consuntivo  Dalle 10:05 fino alle 10:50 Gantt consuntivo  Dalle 10:50 fino alle 11:35 Differenze tra i due gantt  Dalle 12:30 fino alle 13:30 Iniziato le considerazioni personali  Dalle 13:30 fino alle 14:00 Sprint Review  Dalle 14:15 fino alle 14:45 Modificato gantt consuntivo (per problema spiegato sotto)  Dalle 14:45 fino alle 15:30 Lavorato sulle considerazioni personali e Differenze tra i gantt  Dalle 15:30 fino alle 15:45 Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho fatto tutto il gantt consuntivo basandomi sulle ore reali (quindi un ora scolastica la calcolavo come 60 minuti) e ho dovuto modificare tutte le ore di ogni attività e modificare le differenze tra i gantt, essendo che le ore che citavo non erano corrette |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In ritardo |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Considerazioni personali, finire il gantt con i diari di oggi dei miei compagni, Conclusione del progetto, mancanze conosciute (da fare con i miei compagni), glossario e abstract |