Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 19.02.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 8:20 fino alle 09:50: Verifica Teorica  Dalle 10:05 fino alle 11:35: Migliorie per Sprint  Dalle 12:30 fino alle 13:00: Confronto con altri siti per dattilografia  Dalle 13:00 fino alle 14:00: Sprint Review e Sprint Planning  Dalle 14:15 fino alle 15:30: Documentazione Design Interfacce e Deisgn Interfacce  Dalle 15:30 fino alle 15:45: Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nelle migliorie per lo Sprint non siamo riusciti a completare il template delle pagine HTML, per il resto invece, abbiamo eseguito tutte le cose da fare |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Tempistiche come da pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima lezione finirò la documentazione per il design delle interfacce, il design delle interfacce e la documentazione dell’Activity Diagram |