Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 26.02.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 8:20 fino alle 08:35: Discussione su come dividerci il lavoro  Dalle 08:35 fino alle 09:50: Documentazione Interfacce grafiche  Dalle 10:05 fino alle 11:00: Correzione Test teorico  Dalle 11:00 fino alle 11:35: Documentazione Interfacce grafiche  Dalle 13:15 fino alle 14:00: Correzione ActivityDiagram  Dalle 14:15 fino alle 14:45: Correzione ActivityDiagram  Dalle 14:45 fino alle 16:15: Integrazione e Documentazione ActivityDiagram  Dalle 16:15 fino alle 16:30: Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Sono dovuto andare a ripescare e a modificare l’ActivtyDiagram siccome è stato realizzato in modo diverso nel template HTML da come avevamo ideato. Ho dovuto adattare esso alla documentazione sia delle interfacce grafiche che dell’ActivityDiagram |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Tempistiche come da pianificazione, eccetto il deploy del database |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima lezione ci sarà il secondo sprint dove faremo un altro punto della situazione e dopo verranno decise le task da dover eseguire per il terzo sprint |