Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 12.03.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 08:20 fino alle 09:50: Preparazione Sprint  Dalle 10:05 fino alle 10:50: Preparazione Sprint  Dalle 10:50 fino alle 11:35: Sprint Review e Sprint Planning  Dalle 12:30 fino alle 15:30: Protocollo di test  Dalle 15:30 fino alle 15:45: Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nella preparazione dello Sprint, ho aiutato i miei compagni con la rifinitura del controllo di battitura del gioco, siccome dava ancora qualche problema. Infine, siamo arrivati allo Sprint Review che mancava solo una piccola cosa per finirlo. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Tempistiche come da pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima lezione lavorerò ancora al protocollo di test e inizierò con la gestione degli audio. |