Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 26.03.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 08:20 fino alle 08:40: Discussione col Dev Team  Dalle 08:40 fino alle 09:50: Protocollo di test  Dalle 10:05 fino alle 11:35: Protocollo di test  Dalle 12:30 fino alle 14:00: Protocollo di test  Dalle 14:15 fino alle 15:15: Modifica Schema E-R  Dalle 15:15 fino alle 15:30: Ricerca audio  Dalle 15:30 fino alle 15:45: Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho dovuto modificare lo schema E-R siccome ci siamo accorti che c’era una tabella di troppo che doveva essere tolta. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Tempistiche come da pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima lezione lavorerò alla gestione degli audio, dove cercherò di implementare un suono e alla selezione della lingua. |