Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 02.04.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 08:20 fino alle 08:50: Importazione Database  Dalle 08:50 fino alle 15:30: Gestione Audio  Dalle 15:30 fino alle 15:45: Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ci ho impiegato più tempo del previsto per svolgere la gestione dell’audio, tutto sommato sono riuscito quasi a finire |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Tempistiche non proprio come da pianificazione, a causa delle mancanze dei nostri compagni che avrebbero dovuto svolgere il Deploy del Database in questa lezione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima lezione finirò la gestione degli audio. Ci sarà il terzo sprint dove faremo un punto della situazione e dove verranno decise le task da dover completare per lo sprint successivo |