Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 07.05.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 08:20 fino alle 10:50: Controllo codice stanza  Dalle 10:50 fino alle 15:30: Rifinitura applicativo  Dalle 15:30 fino alle 15:45: Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho riscontrato alcuni problemi nel cambio della lingua e ancora adesso non riesco a risolvere questo problema. Quando un giocatore cambia lingua selezionata e poi accede alla modalità Singleplayer è un continuo mostrare le frasi in italianp. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Tempistiche come da pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima lezione lavorerò ancora alla rifinitura dell’applicativo e provvederò a implementare l’audio in tutta l’MVC. |