Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 14.05.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 08:20 fino alle 10:50: Selezione Lingua  Dalle 10:50 fino alle 14:00: Eliminazione utente  Dalle 14:15 fino alle 15:30: Implementazione Audio in MVC  Dalle 15:30 fino alle 15:45: Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho riscontrato alcuni problemi nell’eliminazione dell’utente, siccome che per fare una query, usavo un try e catch e quindi non mi veniva segnato l’errore, dopo averlo provato a togliere, ho visto che il problema era che io provavo a eliminare un utente in una tabella dove veniva usato come foreign key. L’ho risolto, eliminando prima la riga dove veniva usato l’utente e poi direttamente l’utente nella tabella utente. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Tempistiche come da pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima lezione lavorerò ancora all’implementazione dell’audio in mvc e ci sarà il quinto sprint dove faremo il punto della situazione, visto che a breve ci sarà la consegna del progetto, e dove verranno inserite le ultime task per la fine del progetto. |