Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 21.05.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 08:20 fino alle 09:50: Implementazione Audio in MVC  Dalle 10:05 fino alle 10:35: Aiuto per Multiplayer  Dalle 10:35 fino alle 11:35: Rifinitura applicativo  Dalle 12:30 fino alle 12:40: Mancanze conosciute  Dalle 12:40 fino alle 13:00: Conclusioni  Dalle 13:00 fino alle 13:15: Aiuto per Multiplayer  Dalle 13:15 fino alle 14:00: Sprint Review e Sprint Planning  Dalle 14:15 fino alle 14:45: Rifinitura applicativo  Dalle 14:45 fino alle 15:05: Allegati e Sitografia  Dalle 15:05 fino alle 15:30: Considerazioni Personali  Dalle 15:30 fino alle 15:45: Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. L’unica cosa è che ho dovuto aiutare il mio compagno con il multiplayer portandomi via un po’ di tempo |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Tempistiche non proprio come da pianificazione. Il multiplayer non è stato concluso durante questo sprint, quindi ci ritroviamo a doverlo finire entro la prossima lezione, oltre alla documentazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima lezione finiremo tutto il progetto. |