Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 12.03.25 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * 08:20-10:50:   Sistemato e preparato tutto il materiale per lo Sprint   * 10:50-11:35:   Secondo Sprint   * 12:30-15:45:   Sistemato visualizzazione del testo facendo sì che quando si sbaglia non vada avanti e inserendo un indicatore di posizione.  Creato il sistema di calcolo delle statistiche e per mostrarle a schermo. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Posizionamento all’interno della frase che si scrive non chiaro. Per ho implementato un sistema per visualizzare la posizione attuale. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Tempistiche come da pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Sistemazione dei calcoli delle tempistiche, salvataggio di esse all’interno del DB e pagina di statistiche generali. |