Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 26.03.25 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * 08:20-11:35:   Sistemazione degli algoritmi di calcolo delle statistiche e dei formati di calcolo.   * 12:30-15:45:   Implementazione del sistema di salvataggio delle statistiche nel DB tramite PHP. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Tempistiche come da pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Salvataggio di tutti i campi come la data e il nome utente nel DB i quali non vengono ancora salvati siccome non sono ancora collegati al sistema di login precedentemente implementato. |