Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 26.03.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 1-2 ora->Provato a far generare le frasi al AI  3-4 ora->Creato programma per la generazione delle frasi.  5 ora-> Creato programma per la generazione file SQL.  6-8 ora->Iniziato documentazione Implementazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Le ai non sanno contare i caratteri alla fine abbiamo optato per un file python che le genera |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Sarò assente la prossima prossima documenterò ancora la implementazione |