Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 29.01.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Teoria Agile  -Creato Git  -Creato trello  -Iniziato Gantt |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Project… |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| - |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Finire Gantt  -Iniziare Sprint |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 05.02.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 1-2 ora->Teoria SOLID e clean code  2-4 ora->Iniziato activity Diagram  5-6 ora->Finito Gantt  7-8 ora->Diagramma dell’architettura di sistema |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Non ero ben in chiaro con il diagramma delle attività ho deciso di passarlo a Sciara che l’ha completato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea forse un po’ in avanti dovevamo inserire più attività nello sprint |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Concludere attività Sprint |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 12.02.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 1-2 ora->Presentazioni Clean Code  2-4 ora->Class Diagram  5-6 ora-> Class Diagram  7-8 ora->Revisionato ultime cose e preparato lo sprint |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Problemi con git abbiamo recuperato i file |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Finito sprint |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Presentazione Sprint  -Verifica ☹ |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 19.02.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 1-2 ora->Test Agile  2-4 ora->Finito preparazione sprint  5-6 ora-> Fatto Sprint  7-8 ora->Fatto teamplate diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -nessun problema |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Finire Template |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 26.02.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 1-2 ora->Documentato UML  2-4 ora->Correzione verifica  5-6 ora-> Fatto Logout e Delete  7-8 ora->Fatto visualizzazione tastiera |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -nessun problema |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Fare sprint |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 12.03.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 1-2 ora->Teoria Metodo poker  3 ora->preparazione sprint  4 ora->Sprint-sprint planning  5-6 ora-> Fatto pagina tutorial  7-8 ora->cercato di generare frasi |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Le ai non sanno contare i caratteri non ho ancora trovato come far generare le frasi |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -generare frasi  -Documentazione implementazione |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 26.03.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 1-2 ora->Provato a far generare le frasi al AI  3-4 ora->Creato programma per la generazione delle frasi.  5 ora-> Creato programma per la generazione file SQL.  6-8 ora->Iniziato documentazione Implementazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Le ai non sanno contare i caratteri alla fine abbiamo optato per un file python che le genera |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Sarò assente la prossima prossima documenterò ancora la implementazione |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 09.04.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 2 ora->Documentato implementazione  3-4 ora->Deploy DB  5 ora-> Sprint  6-8 ora->Iniziato a vedere per modalità multiplayer |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare multiplayer |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 16.04.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 1-4ora->fatto il deploy del sito nella vm  5-8->Creato Join lobby |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problemi con la vm e con il deploy ma sono riuscito a sistemarli |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| FInire multiplayer |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 07.05.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 1-4ora->Provato a fare WebSocket  5-6ora->Sistemato multiplayer ora entrano inseime  7-8ora->Nella pagina multiplayer si vedono i round e i giocatori |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problemi con la vm e con i WebSocket abbiamo deciso di non usarli |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire multiplayer |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 14.05.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 1-4ora->Fatto funzionare il salvataggio delle frasi nel db e la stampa di esse  5-6ora->Provato a far cambiare il round a tutti in contemporanea  7-8ora->Sistemato bug |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problemi a cambiare il round non avendo i WebSocet farlo in contemporanea è più difficile |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire multiplayer |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 21.05.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 1-5ora->Sistemato Multiplayer  6ora->Sprint  7-8ora->Sistemato Multiplayer |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problemi con il multiplayer |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire multiplayer |